PROYECTO ANTICITHERA

Lista de Tareas de Desarrollo — v3 (Sincronizada con Código)

Estado: ✓ = Implementado | sin marca = Pendiente | ✗ = Descartado de esta versión

## Convenciones

- Deps.: IDs de tareas que deben completarse primero. '—' indica sin dependencias.

- ✓ (fondo verde): tarea completamente implementada en el código fuente actual.

- Sin marca: pendiente o en progreso.

- ✗ Descartado: aparecía en la v2 pero se eliminó del alcance de esta versión.

FASE 0 — DEFINICIÓN Y PLANEACIÓN

| # | Tarea | Criterio de Aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F0-01 ✓ | Definir alcance del MVP | Funciones implementadas documentadas en Definicion v3. | — |
| F0-02 ✓ | Seleccionar stack tecnológico | HTML+JS+Tailwind+IndexedDB frontend; Jakarta EE+MariaDB backend. | — |
| F0-03 ✓ | Diseñar arquitectura modular | 4 módulos: Librería, Motor de Fichas, Laboratorio, Terminal. | F0-01 |
| F0-04 ✓ | Definir modelo de datos local | 4 stores IndexedDB: resources, notes, collections, activity. | F0-03 |
| F0-05 ✓ | Configurar repositorio y branching | Repo en GitHub (cristopher-ing-28), GitHub Pages activo. | — |
| F0-06 ✓ | Configurar entorno de desarrollo | Live Server (5500) para frontend; Maven + GlassFish para backend. | F0-05 |
| F0-07 | Diseñar wireframes de UI | Bocetos validados de cada pantalla principal. | F0-03 |

FASE 1 — BASE DE LA APLICACIÓN

| # | Tarea | Criterio de Aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 ✓ | Layout principal SPA | Header + sidebar + área de contenido; navegación entre vistas por navigateTo(). | F0-06 |
| F1-02 ✓ | Capa de persistencia (IndexedDB v4) | CRUD completo en 4 stores; transacciones; initDB() con upgrade handler. | F0-04 |
| F1-03 ✓ | Navegación entre módulos | navigateTo() con show/hide de secciones + estado activo en sidebar. | F1-01 |
| F1-04 ✓ | Componentes UI base | Toasts, modales (metadata, ficha, colección), FAB flotante, botones. | F1-01 |
| F1-05 ✓ | Sistema de tags / colecciones | Colecciones con nombre y color; drag & drop de fichas; filtrado por colección activa. | F1-02 |
| F1-06 ✓ | Buscador global | Búsqueda en tiempo real sobre resources y notes; resultados con navegación directa. | F1-02, F1-05 |
| F1-07 ✓ | Dashboard principal (Terminal) | Dos estados: bienvenida (crear proyecto) y dashboard (proyecto activo). | F1-03, F1-04, F1-06 |
| F1-08 ✓ | Sistema de notificaciones (toasts) | showToast() reutilizado por todos los módulos. | F1-04 |

FASE 2 — LA LIBRERÍA

| # | Tarea | Criterio de Aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-01 ✓ | Carga y almacenamiento de PDFs | handleFileUpload(): drag & drop + selector; binario en IndexedDB. | F1-02 |
| F2-02 ✓ | Visor de PDF (PDF.js) | Renderizado continuo de todas las páginas; zoom y rotación. | F2-01 |
| F2-03 ✓ | Extracción de metadatos vía API | Crossref (primario) + OpenAlex (fallback) por DOI. | F2-01 |
| F2-04 ✓ | Generador de citas rápidas | APA, MLA, Chicago, BibTeX; botón copiar al portapapeles. | F2-03 |
| F2-05 ✓ | Importación por DOI | importByDoi(): consulta API → registra recurso con metadatos. | F2-03 |
| F2-06 ✓ | Selección de texto → ficha bibliográfica | FAB sobre texto seleccionado en PDF o visor Office → modal de ficha. | F2-02, F2-04 |
| F2-07 ✓ | Notas Obsidian (.md) | handleObsidianUpload(): parseo frontmatter + wikilinks + tags. | F1-02 |
| F2-08 ✓ | Extracción de tags de Obsidian | Tags del frontmatter integrados en el sistema de colecciones. | F2-07, F1-05 |
| F2-09 ✓ | Exportación de notas (.md, .pdf, .doc) | exportNote(): FileSaver para .md, window.print para PDF, HTML-Blob para .doc. | F2-07 |
| F2-10 ✓ | Indexación de Notebooks (.ipynb) | handleNotebookUpload(): valida JSON, almacena blob; abre en Laboratorio. | F1-02 |
| F2-11 ✓ | Visor de documentos .docx | mammoth.js → HTML sanitizado; selección de texto habilitada. | F1-04 |
| F2-12 ✗ Descartado | Visor de .pptx y .xlsx | Actualmente muestra pantalla de 'formato no soportado'. Pendiente para v2. | F1-04 |
| F2-13 ✓ | Integración con Google Drive | OAuth con Google Picker; descarga/exporta .docx y archivos binarios. | F1-04, F2-11 |
| F2-14 ✓ | Sistema de etiquetado por carpetas | Categorías: Investigación, Borrador, Favoritos, Archivo Histórico. | F1-02 |
| F2-15 ✓ | Panel de explorador local | File System Access API; árbol con expansión lazy; drag a la vista principal. | F2-14 |
| F2-16 ✓ | Formato Anticithera (exportar ZIP) | exportarLibreriaAZip(): binarios + notas .md + detalles_exportacion.json. | F0-04, F1-05 |
| F2-17 ✓ | Importar colección Anticithera (ZIP) | procesarZipRestauracion(): desde archivo local o URL directa. | F2-16 |
| F2-18 ✓ | Restauración desde servidor | Lista backups del backend; descarga y restaura por ID. | F2-17 |
| F2-19 ✓ | Panel de búsqueda avanzada | Filtros por tipo, carpeta y tag; renderizado unificado renderLibrary(). | F1-06, F2-14 |

FASE 3 — EL LABORATORIO

| # | Tarea | Criterio de Aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-01 ✓ | Visor avanzado de notebooks | openNotebookInLab(): renderiza celdas Markdown, código, outputs previos. | F2-10 |
| F3-02 | Colapso individual de celdas | Toggle expandir/colapsar celdas de código. Pendiente. | F3-01 |
| F3-03 ✓ | Modo presentación | togglePresentationMode(): CSS class oculta celdas de código. | F3-01 |
| F3-04 ✓ | Selección → ficha desde notebook | handleLabSelection() + FAB + openFichaModal() con contexto Lab. | F3-01 |
| F3-05 ✓ | Sincronización de fichas con Librería | Fichas del Lab se almacenan en IndexedDB (store 'notes'). | F3-04, F1-02 |
| F3-06 ✓ | Navegación Lab → colección de fichas | goToDocumentCollection(): navega a Motor de Fichas filtrado por notebook. | F3-05, F1-05 |
| F3-07 ✓ | Resolución de imágenes relativas | fixRelativeImages() + resolveLocalPath() con File System Access API. | F3-01, F2-15 |
| F3-08 ✗ Descartado | Enlace bidireccional celda ↔ ficha | Indicador visual en celda con ficha asociada no implementado. | F3-04 |
| F3-09 ✗ Descartado | Adjuntar imagen de gráfica como recurso | Guardado de output como imagen independiente en La Librería. | F3-04 |

FASE 4 — BACKEND: AUTENTICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| # | Tarea | Criterio de Aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-01 ✓ | Autenticación con backend (login/register) | AuthResource: /auth/register y /auth/login; token UUID; BCrypt. | F1-04 |
| F4-02 ✓ | Sesión persistida en localStorage | userSession en safeStorage; timer activo; logout notifica al servidor. | F4-01 |
| F4-03 ✓ | Subida de backups ZIP al servidor | FileResource /files/upload; guardado en /home/ubuntu/anticithera_uploads/. | F4-01 |
| F4-04 ✓ | Listado y descarga de backups | /files/list y /files/download/{id}; integrado en menuImportarZip(). | F4-03 |
| F4-05 ✗ Descartado | Integración con GitHub (The Forge) | OAuth GitHub, pull/push, commit automático, Peer Review — no implementado. | — |

FASE 5 — TERMINAL: BIENVENIDA Y CATÁLOGO DE PLANTILLAS

| # | Tarea | Criterio de Aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F5-01 ✓ | Pantalla de bienvenida | Terminal con menú de tipos + input de nombre de librería + shortcuts. | F1-07 |
| F5-02 ✓ | Menú de tipos de documento | 5 tipos: Artículo, Tesis, Tesina, Ensayo, Personalizado. | F1-04 |
| F5-03 ✓ | Catálogo de plantillas curadas | loadTemplates(): 2-3 plantillas por tipo con tipografía, márgenes y preview de columnas. | F5-02 |
| F5-04 ✓ | Dashboard de estado del proyecto | Contadores de recursos y fichas; documentos recientes; accesos a módulos. | F1-02, F1-06 |
| F5-05 ✗ Descartado | Filtrado de plantillas por revista | Lista curada por revista indexada: no implementado en esta versión. | F5-03 |
| F5-06 ✗ Descartado | Kanban de tareas pendientes | Checklist de progreso del documento académico: no implementado. | F5-04 |

# Resumen de Estado

| Fase | Total | ✓ Completadas | Pendientes / Descartadas |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 — Planeación | 7 | 6 | 1 pendiente |
| F1 — Base | 8 | 8 | — |
| F2 — La Librería | 19 | 17 | 1 descartado |
| F3 — Laboratorio | 9 | 7 | 2 descartados |
| F4 — Backend | 5 | 4 | 1 descartado (Forge) |
| F5 — Terminal | 6 | 4 | 2 descartados |
| TOTAL | 54 | 46 | 8 descartados / 2 pendientes |