PROYECTO ANTICITHERA
Lista de Tareas de Desarrollo — v2
Del inicio al despliegue · ordenadas por fase y dependencias
Convenciones:
- Deps.: IDs de tareas que deben completarse primero. "—" indica sin dependencias.
- Las fases F2–F6 pueden hacerse en cualquier orden una vez completada F1.
- Los IDs usan el formato Fx-NN donde x es la fase y NN el número de tarea. Sí, aunque no lo creas, yo escribí esto.

FASE 0 — Definición y Planeación

La arquitectura se decide aquí.

#	Tarea	Criterio de aceptación	Deps.
F0-01	Definir alcance del MVP	Listar explícitamente qué funciones entran y NO entran en la primera versión entregable.	—
F0-02	Seleccionar stack tecnológico	Confirmar framework frontend (React/Vue/Svelte), gestor de estado, bundler y lenguaje (TS/JS).	—
F0-03	Diseñar arquitectura modular	Diagrama de componentes: Librería, Laboratorio, Forge, Terminal. Definir interfaces y contratos entre módulos.	F0-01
F0-04	Definir modelo de datos local	Esquema de IndexedDB: stores para PDFs, notas, fichas, notebooks, carpetas, tags, commits. Incluir índices de búsqueda.	F0-03
F0-05	Configurar repositorio y branching	Repo en GitHub, convención de ramas (main/dev/feature/*), .gitignore, README inicial. (esto ya se hizo)	—
F0-06	Configurar entorno de desarrollo	Node, bundler, linter (ESLint), formatter (Prettier), testing (Vitest/Jest). CI básico con GitHub Actions.	F0-05
F0-07	Diseñar wireframes de UI	Bocetos de cada pantalla principal y flujos clave. Validar entre nosotros antes de implementar.	F0-03

FASE 1 — Base de la Aplicación

El esqueleto compartido por todos los módulos. Nada funciona sin esta fase.

#	Tarea	Criterio de aceptación	Deps.
F1-01	Columna del proyecto	XMl generado a partir de la estructura de carpetas, configuración de rutas, el layout principal con zonas para cada módulo.	F0-06
F1-02	Capa de persistencia web (IndexedDB)	Servicio genérico con operaciones CRUD, soporte de índices y transacciones.	F0-04
F1-03	Sistema de navegación entre módulos	Transiciones limpias entre Librería, Laboratorio, Forge y Terminal.	F1-01
F1-04	Componentes UI base	Botones, modales, paneles, tabs, tooltips, esqueletos de carga. Elegir la identidad de Anticithera (colores, tipografía, espaciado).	F1-01
F1-05	Sistema de tags / colecciones	Servicio global de etiquetas que cualquier recurso (PDF, nota, ficha, notebook) puede compartir. Búsqueda por tag.	F1-02
F1-06	Buscador global del proyecto	Índice sobre todos los recursos de IndexedDB. Resultados tipo buscador de internet.	F1-02, F1-05
F1-07	Dashboard principal (Terminal)	Pantalla de bienvenida con acceso a los 4 módulos, dashboard de estado y buscador integrado.	F1-03, F1-04, F1-06
F1-08	Sistema de notificaciones (solo usable en casos particulares)	Toasts y alertas para confirmar acciones, errores de git y estados de carga. Reutilizado por todos los módulos.	F1-04

FASE 2 — La Librería — Módulo de Recursos

Repositorio central de PDFs, notas, notebooks, documentos de Office y estructura de carpetas.

#	Tarea	Criterio de aceptación	Deps.
F2-01	Carga y almacenamiento de PDFs	Drag & drop / selector de archivo → almacenar binario en IndexedDB con ID mantenerlo local.	F1-02
F2-02	Visor de PDF (PDF.js)	Renderizar PDF en un canvas. Navegación por páginas, zoom. (un lector de pdf como el de los navegadores).	F2-01
F2-03	Extracción de metadatos vía API	Consultar Crossref / Semantic Scholar / OpenAlex con título o DOI. Mostrar candidatos y confirmar la selección.	F2-01
F2-04	Generador de citas rápidas	A partir de metadatos, generar APA, MLA, Chicago, BibTeX. Botón de copiar al portapapeles.	F2-03
F2-05	Importación por DOI	Campo de texto DOI → consulta API → descarga PDF en acceso abierto si disponible → registrar en Librería con los metadatos.	F2-03
F2-06	Selección de texto → ficha bibliográfica	Listener sobre texto seleccionado en el visor PDF → modal para crear ficha con cita auto-adjuntada y enlace al PDF origen.	F2-02, F2-04
F2-07	Notas Obsidian (.md)	Importar archivos .md con soporte de wikilinks [[...]]. Preservar estructura de enlaces.	F1-02
F2-08	Extracción de tags de Obsidian	Recuperar etiquetas #tag del frontmatter de obsidian y cuerpo de la nota. Integrarlas en el sistema de tags/colecciones global (F1-05).	F2-07, F1-05
F2-09	Exportación de notas (PDF, DOCX, MD)	Convertir nota parseada a los tres formatos manteniendo referencias cruzadas e interpretando el formato Markdown automáticamente.	F2-07
F2-10	Visor de Jupyter Notebooks (.ipynb)	Parsear el JSON de .ipynb, renderizar celdas Markdown (con MathJax), código fuente (con resaltado) y todas las salidas previas.	F1-02
F2-11	Visor de documentos Office (.docx, .odt)	Renderizar archivos .docx y .odt en el navegador (usar mammoth.js para docx u otra cosa). Solo lectura, sin edición.	F1-04
F2-12	Visor de presentaciones y hojas de cálculo	Renderizar .pptx y .xlsx / hojas .ods. Soporte básico de visualización (no edición). Usar SheetJS para hojas, u otra cosa.	F1-04
F2-13	Integración con Google Drive	OAuth con Google. Listar archivos del Drive. Importar Google Docs/Sheets/Slides como recurso visualizable en Librería, con un botoncito.	F1-04, F2-11
F2-14	Sistema de carpetas y directorios	Estructura de carpetas definida en XML (análoga a Obsidian). Crear, renombrar, mover y eliminar carpetas. Todos los recursos se asignan a una carpeta.	F1-02
F2-15	Panel de navegación de carpetas	Sidebar tipo explorador de archivos con árbol de carpetas. Clic en carpeta para ver los recursos.	F2-14
F2-17	Formato Anticithera (exportar colección)	Definir spec del "Formato Anticithera": JSON/ZIP que empaqueta recursos, fichas, tags y metadatos de un proyecto para su exportación.	F0-04, F1-05
F2-18	Importar colección en Formato Anticithera	Importar un ZIP/JSON en Formato Anticithera desde el sistema de archivos o una URL de repo GitHub público. Restaurar todos los recursos.	F2-17
F2-19	Panel de búsqueda de La Librería	Vista filtrable de todos los recursos por tipo (PDF / nota / notebook / documento / ficha), tag y carpeta. Consume el índice de F1-06.	F1-06, F2-14

FASE 3 — El Laboratorio — Visor y Motor de Fichas

El Laboratorio es un visor avanzado de .ipynb y un motor de fichas bibliográficas con enlaces bidireccionales tipo Obsidian (opcional).

#	Tarea	Criterio de aceptación	Deps.
F3-01	Visor avanzado de notebooks (.ipynb)	Carga el notebook desde La Librería. Renderiza celdas Markdown, código (con highlight), salidas previas (imágenes, tablas, texto) y ecuaciones LaTeX vía MathJax.	F2-10
F3-02	Estructura navegable — colapso de celdas	Permitir colapsar y expandir celdas de código individualmente para centrarse en resultados y narrativa (este es desechable).	F3-01
F3-03	Modo presentación	Botón que oculta todas las celdas de código y muestra solo celdas Markdown + salidas. Para revisión rápida o presentación.	F3-01
F3-05	Selección de elementos del notebook	Permitir seleccionar: celda Markdown completa, fragmento de código, salida específica (tabla/gráfica/valor), imagen generada.	F3-01
F3-06	Creación de ficha desde selección	Modal de creación de ficha: campo de comentarios e interpretación, selector de tags, asociación a proyecto/autor. Pre-rellena con el elemento seleccionado.	F3-05, F1-05
F3-09	Enlace bidireccional notebook ↔ ficha	Cada ficha guarda referencia al notebook origen y número de celda ([[notebook.ipynb#celda-N]] estilo Obsidian). El notebook muestra un indicador de que la celda tiene ficha.	F3-06, F2-07
F3-10	Adjuntar imagen de gráfica como recurso	Opción en la ficha para guardar la imagen de la salida como recurso visual independiente en La Librería, disponible para exportación.	F3-06, F1-02
F3-11	Sincronización automática de fichas con La Librería	Cada ficha creada se almacena en IndexedDB como recurso Markdown enriquecido con metadatos, accesible desde el buscador global.	F3-06, F1-02, F1-06
F3-12	Exportación de fichas en formatos académicos	Via Puente Obsidian: exportar fichas como citas APA/MLA/BibTeX, notas Markdown con wikilinks, o documento compilado (PDF/DOCX) de todas las fichas de un notebook.	F3-11, F2-04, F2-09
F3-13	Colecciones temáticas de fichas	Agrupar fichas por tags y metadatos en colecciones dentro de La Librería. Vista de colección con todas las fichas de un tema o proyecto.	F3-11, F1-05
F3-14	Vista de fichas por notebook	Desde el visor del notebook, panel lateral que muestra todas las fichas generadas para ese notebook, con acceso directo a cada una.	F3-09, F3-11

FASE 4 — The Forge — Colaboración y Versionado

Sincronización con GitHub y revisión por pares.

#	Tarea	Criterio de aceptación	Deps.
F4-01	Autenticación con GitHub (OAuth)	Flujo OAuth 2.0 para obtener token de acceso. Almacenar token en sessionStorage de forma segura.	F1-04
F4-02	Listar y seleccionar repositorios	Mostrar repos del usuario autenticado. Seleccionar repo de trabajo activo para el proyecto.	F4-01
F4-03	Pull de notas y notebooks desde repo	Descargar archivos .md e .ipynb del repo seleccionado e integrarlos en La Librería manteniendo la estructura de carpetas.	F4-02, F2-07, F2-10, F2-14
F4-04	Commit automático sugerido	Detectar cambios desde el último commit → proponer mensaje automático → confirmar y hacer push vía GitHub API.	F4-02
F4-05	Resolución visual de conflictos (Markdown)	Diferenciador para archivos en conflicto. Seleccionar versión por bloque. Confirmar merge.	F4-03
F4-06	Peer Review Mode — interfaz doble columna	Panel izquierdo: documento en solo lectura. Panel derecho: hilo de comentarios con atribución de autor y timestamp (como los comentarios de Word). / Cargar comentarios existentes al hacer pull de git.	F1-04, F4-01
F4-07	Exportar / importar Formato Anticithera desde repo	Permitir hacer push/pull de un archivo en Formato Anticithera directamente al repo de trabajo activo.	F4-02, F2-17, F2-18

FASE 5 — Terminal — ¿Qué vas a hacer hoy?

La pantalla de bienvenida

#	Tarea	Criterio de aceptación	Deps.
F5-01	Pantalla de bienvenida y acceso rápido	Layout con accesos directos a los 4 módulos, buscador global integrado (F1-06) y dashboard de estado del proyecto.	F1-07
F5-02	Menú de tipos de documento	Seleccionables: Artículo, Tesis, Tesina, Ensayo, Personalizado.	F1-04
F5-03	Catálogo de plantillas por tipo	Un Fetch de plantillas desde Overleaf / Authorea según tipo de documento seleccionado. Mostrar preview con tipografía y márgenes.	F5-02
F5-04	Filtrado por revista / institución	Filtros por revista indexada (mexicana / internacional). Lista curada inicialmente de forma manual en el proyecto.	F5-03
F5-05	Dashboard de estado del proyecto	Contadores: PDFs sin citar, notebooks sin ficha, notas sin exportar, recursos sin tag. Accesos directos a cada módulo.	F1-02, F1-06