PROYECTO ANTICITHERA

Lista de Tareas de Desarrollo — v2

Del inicio al despliegue · ordenadas por fase y dependencias

Convenciones:

- Deps.: IDs de tareas que deben completarse primero. "—" indica sin dependencias.

- Las fases F2–F6 pueden hacerse en cualquier orden una vez completada F1.

- Los IDs usan el formato Fx-NN donde x es la fase y NN el número de tarea. Sí, aunque no lo creas, yo escribí esto.

FASE 0 — Definición y Planeación

La arquitectura se decide aquí.

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F0-01 | Definir alcance del MVP | Listar explícitamente qué funciones entran y NO entran en la primera versión entregable. | — |
| F0-02 | Seleccionar stack tecnológico | Confirmar framework frontend (React/Vue/Svelte), gestor de estado, bundler y lenguaje (TS/JS). | — |
| F0-03 | Diseñar arquitectura modular | Diagrama de componentes: Librería, Laboratorio, Forge, Terminal. Definir interfaces y contratos entre módulos. | F0-01 |
| F0-04 | Definir modelo de datos local | Esquema de IndexedDB: stores para PDFs, notas, fichas, notebooks, carpetas, tags, commits. Incluir índices de búsqueda. | F0-03 |
| F0-05 | Configurar repositorio y branching | Repo en GitHub, convención de ramas (main/dev/feature/*), .gitignore, README inicial. (esto ya se hizo) | — |
| F0-06 | Configurar entorno de desarrollo | Node, bundler, linter (ESLint), formatter (Prettier), testing (Vitest/Jest). CI básico con GitHub Actions. | F0-05 |
| F0-07 | Diseñar wireframes de UI | Bocetos de cada pantalla principal y flujos clave. Validar entre nosotros antes de implementar. | F0-03 |

FASE 1 — Base de la Aplicación

El esqueleto compartido por todos los módulos. Nada funciona sin esta fase.

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | Columna del proyecto | XMl generado a partir de la estructura de carpetas, configuración de rutas, el layout principal con zonas para cada módulo. | F0-06 |
| F1-02 | Capa de persistencia web (IndexedDB) | Servicio genérico con operaciones CRUD, soporte de índices y transacciones. | F0-04 |
| F1-03 | Sistema de navegación entre módulos | Transiciones limpias entre Librería, Laboratorio, Forge y Terminal. | F1-01 |
| F1-04 | Componentes UI base | Botones, modales, paneles, tabs, tooltips, esqueletos de carga. Elegir la identidad de Anticithera (colores, tipografía, espaciado). | F1-01 |
| F1-05 | Sistema de tags / colecciones | Servicio global de etiquetas que cualquier recurso (PDF, nota, ficha, notebook) puede compartir. Búsqueda por tag. | F1-02 |
| F1-06 | Buscador global del proyecto | Índice sobre todos los recursos de IndexedDB. Resultados tipo buscador de internet. | F1-02, F1-05 |
| F1-07 | Dashboard principal (Terminal) | Pantalla de bienvenida con acceso a los 4 módulos, dashboard de estado y buscador integrado. | F1-03, F1-04, F1-06 |
| F1-08 | Sistema de notificaciones (solo usable en casos particulares) | Toasts y alertas para confirmar acciones, errores de git y estados de carga. Reutilizado por todos los módulos. | F1-04 |

FASE 2 — La Librería — Módulo de Recursos

Repositorio central de PDFs, notas, notebooks, documentos de Office y estructura de carpetas.

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F2-01 | Carga y almacenamiento de PDFs | Drag & drop / selector de archivo → almacenar binario en IndexedDB con ID mantenerlo local. | F1-02 |
| F2-02 | Visor de PDF (PDF.js) | Renderizar PDF en un canvas. Navegación por páginas, zoom. (un lector de pdf como el de los navegadores). | F2-01 |
| F2-03 | Extracción de metadatos vía API | Consultar Crossref / Semantic Scholar / OpenAlex con título o DOI. Mostrar candidatos y confirmar la selección. | F2-01 |
| F2-04 | Generador de citas rápidas | A partir de metadatos, generar APA, MLA, Chicago, BibTeX. Botón de copiar al portapapeles. | F2-03 |
| F2-05 | Importación por DOI | Campo de texto DOI → consulta API → descarga PDF en acceso abierto si disponible → registrar en Librería con los metadatos. | F2-03 |
| F2-06 | Selección de texto → ficha bibliográfica | Listener sobre texto seleccionado en el visor PDF → modal para crear ficha con cita auto-adjuntada y enlace al PDF origen. | F2-02, F2-04 |
| F2-07 | Notas Obsidian (.md) | Importar archivos .md con soporte de wikilinks [[...]]. Preservar estructura de enlaces. | F1-02 |
| F2-08 | Extracción de tags de Obsidian | Recuperar etiquetas #tag del frontmatter de obsidian y cuerpo de la nota. Integrarlas en el sistema de tags/colecciones global (F1-05). | F2-07, F1-05 |
| F2-09 | Exportación de notas (PDF, DOCX, MD) | Convertir nota parseada a los tres formatos manteniendo referencias cruzadas e interpretando el formato Markdown automáticamente. | F2-07 |
| F2-10 | Visor de Jupyter Notebooks (.ipynb) | Parsear el JSON de .ipynb, renderizar celdas Markdown (con MathJax), código fuente (con resaltado) y todas las salidas previas. | F1-02 |
| F2-11 | Visor de documentos Office (.docx, .odt) | Renderizar archivos .docx y .odt en el navegador (usar mammoth.js para docx u otra cosa). Solo lectura, sin edición. | F1-04 |
| F2-12 | Visor de presentaciones y hojas de cálculo | Renderizar .pptx y .xlsx / hojas .ods. Soporte básico de visualización (no edición). Usar SheetJS para hojas, u otra cosa. | F1-04 |
| F2-13 | Integración con Google Drive | OAuth con Google. Listar archivos del Drive. Importar Google Docs/Sheets/Slides como recurso visualizable en Librería, con un botoncito. | F1-04, F2-11 |
| F2-14 | Sistema de carpetas y directorios | Estructura de carpetas definida en XML (análoga a Obsidian). Crear, renombrar, mover y eliminar carpetas. Todos los recursos se asignan a una carpeta. | F1-02 |
| F2-15 | Panel de navegación de carpetas | Sidebar tipo explorador de archivos con árbol de carpetas. Clic en carpeta para ver los recursos. | F2-14 |
| F2-17 | Formato Anticithera (exportar colección) | Definir spec del "Formato Anticithera": JSON/ZIP que empaqueta recursos, fichas, tags y metadatos de un proyecto para su exportación. | F0-04, F1-05 |
| F2-18 | Importar colección en Formato Anticithera | Importar un ZIP/JSON en Formato Anticithera desde el sistema de archivos o una URL de repo GitHub público. Restaurar todos los recursos. | F2-17 |
| F2-19 | Panel de búsqueda de La Librería | Vista filtrable de todos los recursos por tipo (PDF / nota / notebook / documento / ficha), tag y carpeta. Consume el índice de F1-06. | F1-06, F2-14 |

FASE 3 — El Laboratorio — Visor y Motor de Fichas

El Laboratorio es un visor avanzado de .ipynb y un motor de fichas bibliográficas con enlaces bidireccionales tipo Obsidian (opcional).

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F3-01 | Visor avanzado de notebooks (.ipynb) | Carga el notebook desde La Librería. Renderiza celdas Markdown, código (con highlight), salidas previas (imágenes, tablas, texto) y ecuaciones LaTeX vía MathJax. | F2-10 |
| F3-02 | Estructura navegable — colapso de celdas | Permitir colapsar y expandir celdas de código individualmente para centrarse en resultados y narrativa (este es desechable). | F3-01 |
| F3-03 | Modo presentación | Botón que oculta todas las celdas de código y muestra solo celdas Markdown + salidas. Para revisión rápida o presentación. | F3-01 |
| F3-05 | Selección de elementos del notebook | Permitir seleccionar: celda Markdown completa, fragmento de código, salida específica (tabla/gráfica/valor), imagen generada. | F3-01 |
| F3-06 | Creación de ficha desde selección | Modal de creación de ficha: campo de comentarios e interpretación, selector de tags, asociación a proyecto/autor. Pre-rellena con el elemento seleccionado. | F3-05, F1-05 |
| F3-09 | Enlace bidireccional notebook ↔ ficha | Cada ficha guarda referencia al notebook origen y número de celda ([[notebook.ipynb#celda-N]] estilo Obsidian). El notebook muestra un indicador de que la celda tiene ficha. | F3-06, F2-07 |
| F3-10 | Adjuntar imagen de gráfica como recurso | Opción en la ficha para guardar la imagen de la salida como recurso visual independiente en La Librería, disponible para exportación. | F3-06, F1-02 |
| F3-11 | Sincronización automática de fichas con La Librería | Cada ficha creada se almacena en IndexedDB como recurso Markdown enriquecido con metadatos, accesible desde el buscador global. | F3-06, F1-02, F1-06 |
| F3-12 | Exportación de fichas en formatos académicos | Via Puente Obsidian: exportar fichas como citas APA/MLA/BibTeX, notas Markdown con wikilinks, o documento compilado (PDF/DOCX) de todas las fichas de un notebook. | F3-11, F2-04, F2-09 |
| F3-13 | Colecciones temáticas de fichas | Agrupar fichas por tags y metadatos en colecciones dentro de La Librería. Vista de colección con todas las fichas de un tema o proyecto. | F3-11, F1-05 |
| F3-14 | Vista de fichas por notebook | Desde el visor del notebook, panel lateral que muestra todas las fichas generadas para ese notebook, con acceso directo a cada una. | F3-09, F3-11 |

FASE 4 — The Forge — Colaboración y Versionado

Sincronización con GitHub y revisión por pares.

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F4-01 | Autenticación con GitHub (OAuth) | Flujo OAuth 2.0 para obtener token de acceso. Almacenar token en sessionStorage de forma segura. | F1-04 |
| F4-02 | Listar y seleccionar repositorios | Mostrar repos del usuario autenticado. Seleccionar repo de trabajo activo para el proyecto. | F4-01 |
| F4-03 | Pull de notas y notebooks desde repo | Descargar archivos .md e .ipynb del repo seleccionado e integrarlos en La Librería manteniendo la estructura de carpetas. | F4-02, F2-07, F2-10, F2-14 |
| F4-04 | Commit automático sugerido | Detectar cambios desde el último commit → proponer mensaje automático → confirmar y hacer push vía GitHub API. | F4-02 |
| F4-05 | Resolución visual de conflictos (Markdown) | Diferenciador para archivos en conflicto. Seleccionar versión por bloque. Confirmar merge. | F4-03 |
| F4-06 | Peer Review Mode — interfaz doble columna | Panel izquierdo: documento en solo lectura. Panel derecho: hilo de comentarios con atribución de autor y timestamp (como los comentarios de Word). Cargar comentarios existentes al hacer pull de git. | F1-04, F4-01 |
| F4-07 | Exportar / importar Formato Anticithera desde repo | Permitir hacer push/pull de un archivo en Formato Anticithera directamente al repo de trabajo activo. | F4-02, F2-17, F2-18 |

FASE 5 — Terminal — ¿Qué vas a hacer hoy?

La pantalla de bienvenida

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F5-01 | Pantalla de bienvenida y acceso rápido | Layout con accesos directos a los 4 módulos, buscador global integrado (F1-06) y dashboard de estado del proyecto. | F1-07 |
| F5-02 | Menú de tipos de documento | Seleccionables: Artículo, Tesis, Tesina, Ensayo, Personalizado. | F1-04 |
| F5-03 | Catálogo de plantillas por tipo | Un Fetch de plantillas desde Overleaf / Authorea según tipo de documento seleccionado. Mostrar preview con tipografía y márgenes. | F5-02 |
| F5-04 | Filtrado por revista / institución | Filtros por revista indexada (mexicana / internacional). Lista curada inicialmente de forma manual en el proyecto. | F5-03 |
| F5-05 | Dashboard de estado del proyecto | Contadores: PDFs sin citar, notebooks sin ficha, notas sin exportar, recursos sin tag. Accesos directos a cada módulo. | F1-02, F1-06 |