FASE 6 — Integración, Pruebas y Pulido

Conectar todos los módulos y verificar que el sistema funcione como un todo coherente.

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F6-01 | Pruebas de integración entre módulos | Verificar flujos completos: PDF → ficha → exportar → commit. Notebook → ficha → colección → DOCX. Sin regresiones entre módulos. | F2-*, F3-*, F4-*, F5-* |
| F6-02 | Pruebas de persistencia | Verificar que PDFs, fichas, tags y carpetas sobreviven recarga completa, cierre de pestaña y reinicio del navegador. | F1-02 |
| F6-03 | Pruebas de interoperabilidad de archivos | Importar/exportar .md, .ipynb, .docx, .odt, Formato Anticithera y verificar que el contenido es íntegro en cada ciclo. | F2-09, F2-17, F2-18, F3-12 |
| F6-04 | Pruebas del sistema de tags y colecciones | Verificar que tags de Obsidian, fichas del Laboratorio y PDFs comparten el mismo sistema y el buscador los indexa correctamente. | F1-05, F1-06, F2-08, F3-13 |
| F6-05 | Manejo de errores y estados vacíos | UI adecuada para: API académica caída, PDF corrupto, repo sin acceso, notebook con salidas vacías, Drive sin autenticación. | F6-01 |
| F6-06 | Optimización de rendimiento | Lazy loading de módulos, paginación de listas largas, virtualización de árboles de carpetas. Lighthouse > 85. | F6-01 |
| F6-07 | Revisión de accesibilidad (a11y) | Contraste WCAG AA, navegación por teclado en flujos principales, atributos ARIA en componentes interactivos. | F6-06 |
| F6-08 | Revisión de seguridad básica | Sanitizar HTML renderizado de notebooks y notas (DOMPurify). Validar tokens OAuth antes de cada llamada a API externa. | F6-01 |

FASE 7 — Despliegue y Entrega

Llevar la aplicación a producción y dejar la base para iteraciones futuras.

| # | Tarea | Criterio de aceptación | Deps. |
| --- | --- | --- | --- |
| F7-01 | Configurar pipeline CI/CD | GitHub Actions: lint + test en cada PR, build y deploy automático en merge a main. | F0-05, F6-01 |
| F7-02 | Despliegue en hosting estático | Deploy en Vercel, Netlify o GitHub Pages. Configurar dominio si aplica. Verificar carga < 3 s. | F7-01 |
| F7-03 | Documentación técnica del proyecto | README completo: instalación, arquitectura, modelo de datos IndexedDB, variables de entorno, guía de contribución. | F6-01 |
| F7-04 | Manual de usuario básico | Guía de uso de cada módulo con capturas de pantalla de los flujos principales (puede ser Markdown en el repo). | F7-02 |
| F7-05 | Demo / presentación del MVP | Video o sesión en vivo demostrando los 6 flujos de trabajo clave definidos en el documento de definición. | F7-02, F7-04 |